SylvaOps Consulting CAHIER DES CHARGES — PROJET GREENOPS Optimisation des ressources IT · Réduction des coûts · Sobriété numérique

| Client | SNCF Connect & Tech | Prestataire | SylvaOps Consulting |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet |  | Version | v1.0 – 2025 |
| Objet | Déploiement démarche GreenOps | Statut | En cours de validation |

# 1. Contexte et enjeux

SNCF Connect & Tech, filiale numérique du groupe SNCF, opère des plateformes digitales à forte volumétrie (application SNCF Connect, 5M voyageurs/jour). Son infrastructure IT repose sur des environnements cloud multi-fournisseurs (AWS, Azure, GCP), des machines virtuelles, des conteneurs et des systèmes de stockage distribué.

Plusieurs constats ont motivé l'engagement de ce projet :

- 150 machines virtuelles actives, dont 60 DEV et 40 TEST allumées 24h/24 sans utilité réelle

- 30% des VM surdimensionnées (CPU utilisé à moins de 10%)

- 500 Go de logs générés par jour, conservés sans politique de rétention

- Budget cloud annuel de 500 000 €, dont une part significative liée au gaspillage

L'urgence numérique est réelle : le numérique représente environ 4% des émissions mondiales de CO₂, et les coûts cloud augmentent de +15% par an. SNCF Connect & Tech doit concilier performance des services, maîtrise des coûts et responsabilité environnementale.

# 2. Problématique

Comment réduire l'empreinte environnementale et les coûts d'exploitation des environnements IT, tout en garantissant la disponibilité, la sécurité et la conformité des services ?

# 3. Objectifs du projet

## Objectif principal

Mettre en place une démarche GreenOps au sein de la DSI de SNCF Connect & Tech afin d'optimiser l'utilisation des ressources informatiques, réduire les coûts d'exploitation et limiter l'empreinte numérique.

## Objectifs spécifiques

- Réduire les coûts liés aux infrastructures IT (cloud, stockage, VM) de 20 à 30%

- Optimiser l'utilisation des ressources informatiques (taux d'utilisation > 60%)

- Automatiser l'extinction des environnements non utilisés (DEV/TEST hors heures)

- Améliorer la gestion des données et des logs (politique de rétention différenciée)

- Mettre en place un dashboard KPI de suivi en temps réel

- Garantir la disponibilité des services critiques (SLA > 99,5%)

- Assurer la conformité RGPD et la sécurité des systèmes

# 4. Périmètre et livrables

## Périmètre inclus

- Environnements DEV, TEST et PROD de SNCF Connect & Tech

- Ressources cloud AWS, Azure et GCP (VM, conteneurs, stockage, BDD)

- Logs et données applicatives générés par les plateformes

- Outils de monitoring et d'automatisation (Prometheus, Grafana, ELK, Terraform)

## Périmètre exclu

- Évolution du code applicatif métier (hors Green Coding — phase ultérieure)

- Filiales hors SNCF Connect & Tech (périmètre d'extension futur)

## Livrables attendus

▸ L1 – Audit IT complet

▸  L2 – Plan GreenOps (stratégie d'optimisation + calendrier)

▸  L3 – Scripts d'automatisation (Python, Bash, Terraform)

▸  L4 – Dashboard KPI temps réel (Grafana / Power BI)

▸  L5 – Documentation technique et opérationnelle

▸  L6 – Roadmap d'amélioration continue

# 5. Expression des besoins

## 5.1 Besoin environnemental

Réduire l'empreinte carbone du numérique en faisant tourner l'entreprise avec moins de ressources IT sans dégrader la qualité de service.

- Extinction automatique des environnements DEV/TEST à 20h (redémarrage 8h)

- Archivage des données froides vers des stockages économiques (S3 Glacier)

- Mesure et reporting de l'empreinte CO₂ IT (objectif : –20%)

## 5.2 Besoin économique

Maîtriser les coûts IT qui explosent. Dépenser moins sans dégrader le service rendu aux utilisateurs.

- Rightsizing des VM et conteneurs (ajustement à la charge réelle)

- Suppression des ressources orphelines (disques, snapshots, IP non utilisées)

- Dashboard de suivi des coûts en temps réel avec alertes de seuil

## 5.3 Besoin de continuité

Maintenir 100% du service opérationnel. Les trains s'affichent, les transactions passent, les apps fonctionnent.

- Aucune action automatique sur les environnements PROD critiques

- Liste d'exceptions configurables pour les environnements à exclure

- Rollback automatique en cas de défaillance de script

- SLA > 99,5% maintenu sur les services en production

## 5.4 Besoin de conformité

Respecter les réglementations en vigueur sur la rétention des données et la sobriété numérique.

- Politique de rétention différenciée : 30j DEV / 90j TEST / 1 an PROD

- Audit trail complet de toutes les actions d'extinction/démarrage

- Conformité RGPD : validation DPO avant purge

- Respect de la loi REEN (Réduction Empreinte Environnementale du Numérique)

# 6. User Stories — Projet GreenOps

Les user stories ci-dessous sont rédigées du point de vue du Chef de projet SylvaOps en charge du déploiement chez SNCF Connect & Tech. Elles couvrent les quatre besoins identifiés.

● BESOIN ENVIRONNEMENTAL

US-01 Priorité : HAUTE

En tant que Chef de projet SylvaOps Je veux mettre en place un mécanisme d'extinction automatique des environnements DEV et TEST entre 20h et 8h (jours ouvrés) Afin de réduire la consommation énergétique inutile et diminuer l'empreinte carbone IT de SNCF Connect & Tech

Critères d'acceptation - Les environnements DEV et TEST s'éteignent automatiquement à 20h00 les jours ouvrés - Un redémarrage automatique est déclenché à 8h00 le lendemain matin - Une notification Slack et email est envoyée aux équipes concernées 30 min avant extinction - Une liste d'exceptions est configurable pour exclure les environnements critiques - Toutes les actions sont journalisées dans un audit trail horodaté - Un rollback automatique est déclenché en cas d'échec du script

Contraintes : Aucun impact sur les environnements PROD · Scripts testés en staging avant déploiement · MFA obligatoire pour modifier la liste d'exceptions

US-02 Priorité : MOYENNE

En tant que Chef de projet SylvaOps Je veux mesurer et reporter l'empreinte carbone IT de l'infrastructure SNCF Connect & Tech Afin de suivre les progrès environnementaux et alimenter le reporting RSE du groupe SNCF

Critères d'acceptation - Un indicateur tCO₂eq est calculé mensuellement à partir des données de consommation cloud - L'indicateur est visible sur le dashboard KPI Grafana avec comparaison mois N vs N-1 - Un rapport RSE mensuel est généré automatiquement et transmis à la direction - L'objectif de réduction de 20% est affiché avec progression en temps réel

Contraintes : Données de consommation fournies par les APIs cloud (AWS, Azure, GCP) · Méthodologie de calcul CO₂ validée par le DPO

● BESOIN ÉCONOMIQUE

US-03 Priorité : HAUTE

En tant que Chef de projet SylvaOps Je veux identifier et rightsizer les machines virtuelles surdimensionnées sur l'ensemble de l'infrastructure Afin de réduire les coûts cloud de 20 à 30% en allouant uniquement les ressources nécessaires à la charge réelle

Critères d'acceptation - Un audit complet des 150 VM est produit avec taux d'utilisation CPU/RAM réel sur 30 jours - Les recommandations de rightsizing sont générées automatiquement avec économie estimée - Les VM dont l'utilisation CPU est < 15% pendant 30j sont signalées comme candidates au redimensionnement - Les changements sont appliqués après validation du responsable cloud (approbation en 2 clics) - Un rapport économies réalisées vs budget initial est disponible mensuellement

Contraintes : Aucun redimensionnement PROD sans validation technique préalable · Test en DEV/TEST obligatoire · RTO < 4h si incident

US-04 Priorité : HAUTE

En tant que Chef de projet SylvaOps Je veux disposer d'un dashboard de suivi des coûts cloud en temps réel avec alertes automatiques Afin de piloter les dépenses IT et réagir immédiatement avant tout dépassement budgétaire

Critères d'acceptation - Le dashboard affiche le coût cloud en temps réel par environnement (DEV / TEST / PROD) et par service - Des alertes sont envoyées par email et Slack dès qu'un seuil de coût est dépassé (configurable) - La comparaison mensuelle Avant/Après GreenOps est visible sur le dashboard - Le dashboard est accessible sans compte cloud (lecture seule, authentification SSO) - Les données sont rafraîchies toutes les 15 minutes

Contraintes : Intégration avec AWS CloudWatch, Azure Monitor et GCP Billing API · Respect des droits d'accès IAM/RBAC

● BESOIN DE CONTINUITÉ

US-05 Priorité : HAUTE

En tant que Chef de projet SylvaOps Je veux garantir que les actions d'optimisation n'impactent jamais les services en production Afin de maintenir la confiance des équipes métier et le SLA > 99,5% sur l'application SNCF Connect

Critères d'acceptation Les environnements PROD sont exclus de toute extinction ou rightsizing automatique Un test de régression automatisé est exécuté avant chaque déploiement de script Un rollback automatique est déclenché en moins de 5 minutes si un service PROD est impacté Le mécanisme d'extinction vérifie la liste d'exceptions avant toute action Un rapport de disponibilité PROD est produit hebdomadairement (objectif > 99,5%)

Contraintes : Environnements PROD jamais modifiés sans approbation RSSI + Chef de projet · PRA activable en < 4h

● BESOIN DE CONFORMITÉ

US-06 Priorité : MOYENNE

En tant que Chef de projet SylvaOps Je veux mettre en place une politique de rétention différenciée des logs selon les environnements Afin de réduire le volume de données inutiles stockées et assurer la conformité RGPD et loi REEN

Critères d'acceptation - Les logs DEV sont purgés automatiquement après 30 jours - Les logs TEST sont archivés après 90 jours (stockage froid S3 Glacier) - Les logs PROD sont conservés 1 an conformément aux obligations réglementaires - Toute purge est précédée d'une validation DPO et d'un rapport d'impact - Un audit trail complet de chaque opération de purge est conservé 3 ans - Le volume de logs est réduit d'au moins 40% à 6 mois

Contraintes : Validation juridique et DPO obligatoire avant toute purge PROD · Conformité RGPD vérifiée · Rapport mensuel au RSSI

# 7. Contraintes générales

| Type | Description |
| --- | --- |
| Sécurité | Principe du moindre privilège · MFA obligatoire · RBAC granulaire · Audit trail complet |
| Disponibilité | SLA PROD > 99,5% · Zéro impact sur les services critiques · RTO < 4h / RPO < 1h |
| Conformité | RGPD · Loi REEN · Validation DPO · Reporting RSE trimestriel |
| Compatibilité | Intégration dans l'écosystème existant (AWS, Azure, GCP, ELK, Prometheus, Grafana) |
| Budget | Enveloppe projet : 68 200 € · Gains annuels attendus : 105 000 € · ROI < 8 mois |

# 8. Planning prévisionnel

| Phase | Intitulé | Période | US associées |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audit & Cartographie | Mois 1 | US-03, US-06 |
| 2 | Optimisation des ressources | Mois 2-3 | US-03, US-04 |
| 3 | Automatisation | Mois 3-4 | US-01, US-05 |
| 4 | Gouvernance & Dashboard | Mois 4-5 | US-02, US-04, US-06 |
| 5 | Suivi continu & Amélioration | Mois 6+ | revue mensuelle |

Durée totale estimée : 6 mois · Résultats visibles dès le mois 2 · Adapté à chaque contexte client.

SylvaOps Consulting · Document confidentiel · Version 1.0 – 2025 · « On taille ce qui dépasse pour laisser la lumière nourrir la croissance »