## Slide 1
PROJET GREENOPS
Optimisation des ressources IT, réduction des coûts
et sobriété numérique
SNCF Connect & Tech
2025 – 2026

## Slide 2
Sommaire
01
Introduction
02
Présentation de l'entreprise
03
Contexte et enjeux
04
Analyse PESTEL
05
Analyse SWOT
06
Problématique
07
Objectifs du projet
08
Expression du besoin
09
Solution GreenOps
10
Architecture
11
Cybersécurité
12
Gestion de projet
13
Analyse des risques
14
Prévisionnel financier
15
KPI
16
Conclusion

## Slide 3
01 Introduction
Transformation numérique
Architectures cloud et données massives au cœur de la mobilité
Coûts en hausse
Augmentation des coûts cloud, VM, stockage et exploitation IT
Enjeu environnemental
4% des émissions GES mondiales liées au numérique
“Aujourd’hui, une grande partie des coûts IT provient de ressources inutilisées — c’est exactement ce que le GreenOps permet de corriger.”

## Slide 4
02 SNCF Connect & Tech
Filiale du groupe SNCF
Développement et exploitation des services numériques de mobilité
Application SNCF Connect : millions d'utilisateurs
Infrastructure IT robuste, trafic temps réel
Équipes cloud, data, dev, cybersécurité
DSI responsable de l'optimisation
Problématiques identifiées
Coûts cloud en augmentation continue
Ressources sous-utilisées ou surdimensionnées
Environnements DEV/TEST actifs 24h/24
Logs et données sans stratégie de rétention
Manque de visibilité sur les coûts

## Slide 5
03 Analyse PESTEL
Politique
Politiques numériques responsables, plan France Relance
Économique
Hausse des coûts cloud +15-20%/an
Socioculturel
Attentes de services numériques durables
Technologique
Cloud, automatisation, IaC
Environnemental
4% des émissions GES, sobriété numérique
Légal
RGPD, loi REEN, cybersécurité

## Slide 6
04 Analyse SWOT
Forces
Infrastructure moderne
Expertise cloud/data
Grande échelle
Faiblesses
Environnements complexes
Gouvernance limitée
Ressources mal optimisées
Opportunités
Réduction 20-30% des coûts
Performance améliorée
Image RSE renforcée
Menaces
Impact sur services
Résistance au changement
Contraintes réglementaires

## Slide 7
05 Problématique
Comment réduire l'empreinte environnementale et les coûts d'exploitation des environnements IT, tout en garantissant la disponibilité, la sécurité et la conformité ?

## Slide 8
06 Objectifs du projet
Réduire les coûts IT de 20 à 30%
Optimiser l'utilisation des ressources (>60%)
Automatiser l'extinction hors heures
Améliorer gestion des données et logs
Dashboard KPI de suivi temps réel
Garantir sécurité et conformité

## Slide 9
07 Expression du besoin
Besoins métier
Réduire coûts IT 20-30%
Visibilité ressources
Optimiser performances
Démarche Green IT
Besoins techniques
Scripts automatisation
Monitoring & alertes
Gestion stockage
Intégration cloud
Contraintes
Sécurité des accès
Disponibilité PROD
Conformité RGPD
Compatibilité SI

## Slide 10
08 Solution GreenOps – 4 Piliers
01
Audit
Inventaire ressources, analyse coûts, identification gaspillage
02
Optimisation
Rightsizing VM, nettoyage, rétention logs, archivage
03
Automatisation
Scripts extinction/démarrage, auto-scaling, alertes
04
Gouvernance
Dashboard KPI, comité mensuel, formation, documentation

## Slide 11
09 Architecture & Fonctionnement
Composant | Technologies | Rôle
Cloud | AWS / Azure / GCP | Hébergement ressources IT
Automatisation | Terraform, Python | Scripts extinction, rightsizing
Monitoring | Prometheus, Grafana | Métriques et alertes
Logs | ELK Stack | Centralisation, rétention
Dashboard | Grafana / Power BI | KPI temps réel
Orchestration | Kubernetes / Docker | Conteneurs, auto-scaling
Processus d'extinction automatique
Détection
→
Vérification
→
Notification
→
Extinction
→
Journalisation
→
Redémarrage
Flux de la solution GreenOps
☁ CLOUD
AWS / Azure / GCP
➡
⚙ SCRIPTS
Python / Terraform
➡
📊 DASHBOARD
Grafana / Power BI

## Slide 12
10 Cybersécurité
IAM
Moindre privilège, MFA, RBAC, revue trimestrielle
Réseau
VPC/VNET, firewall, TLS 1.3, segmentation
Logs sécurité
SIEM, détection anomalies, audit trail complet
PRA
Sauvegardes, tests mensuels, RTO <4h, RPO <1h

## Slide 13
11 Gestion de projet
Méthodologie Agile (Scrum) + cadre séquentiel pour les phases structurantes
Audit
S1-S4
→
Optimisation
S5-S10
→
Automatisation
S11-S16
→
Gouvernance
S17-S20
→
Suivi continu
S21+
Matrice RACI
Activité | R | A | C | I
Audit IT | Chef de projet | Éq. Cloud | DSI | Éq. Dev
Optimisation | Éq. Cloud | Chef de projet | DSI | Éq. Dev
Automatisation | Éq. Cloud | Éq. Dev | Chef de projet | DSI
Dashboard | Chef de projet | Éq. Data | DSI | Éq. Cloud
Sécurité | RSSI | Éq. Cloud | DSI | Chef de projet

## Slide 14
12 Analyse des risques
Risque | Impact | Prob. | Mitigation
Indisponibilité PROD | Critique | Faible | Exceptions, tests, rollback
Résistance au changement | Moyen | Élevée | Communication, formation
Perte de données | Critique | Faible | Sauvegarde, PRA
Dépassement budget | Moyen | Moyenne | Suivi mensuel, alertes
Incompatibilité technique | Élevé | Moyenne | POC, tests intégration
Non-conformité RGPD | Critique | Faible | Audit, validation juridique
Défaillance scripts | Élevé | Moyenne | Tests auto, monitoring
📌 Exemples concrets de risques & solutions
⚠ Risque : Script d’extinction mal configuré
Situation : un script éteint un env. TEST contenant une migration active en soirée → perte de données temporaires, blocage équipe dev le lendemain.
✔ Solution : liste d’exceptions + notification Slack 30 min avant extinction + rollback automatique.
⚠ Risque : Purge logs non conforme RGPD
Situation : une politique de rétention trop agressive supprime des logs contenant des données personnelles avant le délai légal → exposition réglementaire, amende potentielle.
✔ Solution : audit RGPD préalable, politique de rétention validée par le DPO, séparation logs techniques / logs personnels.

## Slide 15
13 Prévisionnel financier
50 000 €
Investissement
75 000 €
Gains annuels
50%
ROI à 1 an
8 mois
Retour en

## Slide 16
14 KPI – Indicateurs de suivi
KPI | Actuel | Objectif
Coût cloud mensuel | Référence actuelle | –25%
Taux utilisation VM | 35-40% | >60%
Volume stockage | Référence actuelle | –30%
Volume logs/jour | Référence actuelle | –40%
Disponibilité PROD | 99,2% | >99,5%
Env. éteints/nuit | 0 | >80% DEV/TEST
Empreinte carbone | À mesurer | –20%

## Slide 17
15 Conclusion
Bénéfices
75 000€/an d'économies
Réduction empreinte carbone
Sécurité renforcée
Limites
Résistance au changement
Complexité technique
Investissement initial
Perspectives
Extension groupe SNCF
IA prédictive
Green Coding
GreenOps : Performance économique, excellence opérationnelle, responsabilité environnementale

## Slide 18
MERCI
Des questions ?
Projet GreenOps – SNCF Connect & Tech